¡Excelente material! El contenido técnico es muy sólido, preciso y relevante. Para elevarlo al nivel de un Informe Técnico Ejecutivo, he aplicado las siguientes mejoras:

- Estructura Visual: He añadido una jerarquía clara con líneas divisorias y bloques de código con resaltado de sintaxis (Ruby, JSON, Bash).

- Terminología: He refinado ciertos términos para darles mayor peso profesional (ej. cambiar "Problema grave" por "Vulnerabilidad Crítica").

- Legibilidad: He utilizado tablas y listas de verificación para que los riesgos y el plan de acción sean escaneables de un vistazo.

- Formato de Alerta: He destacado los riesgos de seguridad en bloques de cita para asegurar que no pasen desapercibidos.

Aquí tienes la versión profesionalizada, lista para presentar o exportar a PDF/Markdown.

# Informe Técnico: Integración Tiendanube - Chatwoot

Tipo de Documento: Análisis Arquitectónico y Propuesta de Solución

Estado del Proyecto: MVP Funcional (70% de Avance)

Versión del Documento: 1.0

## 1. Resumen Ejecutivo

Se ha desarrollado un Producto Mínimo Viable (MVP) funcional para la integración entre la plataforma de e-commerce Tiendanube y el sistema de soporte/CRM Chatwoot. La solución actual abarca los componentes esenciales para la sincronización de datos y gestión de comunicaciones.

Componentes Entregados:

- ✅ Cliente API Robusto: Conexión con Tiendanube mediante autenticación Bearer.

- ✅ Dashboard Endpoint: API interna para la visualización de datos en Chatwoot.

- ✅ Webhooks Nativos: Captura de eventos de órdenes (orders) y clientes (customers).

- ✅ Sincronización de Datos: Creación automática de contactos y conversaciones.

- ✅ Documentación Técnica: Guías de implementación y despliegue.

Estatus Actual: El código base ha sido generado y validado estructuralmente. El proyecto se encuentra en fase pre-despliegue, pendiente de pruebas integrales y correcciones de seguridad.

## 2. Análisis del Contexto

### 2.1 Objetivos Estratégicos

- Centralización (Principal): Integrar la operativa de Tiendanube dentro del dashboard de Chatwoot para visualizar productos y gestionar ventas sin cambiar de pestaña.

- Automatización (Secundario): Generar contactos y conversaciones automáticamente en respuesta a eventos de venta o registro en la tienda.

- Captación (Complementario): Implementación del widget de chat en el frontend de la tienda.

### 2.2 Stack Tecnológico

| Capa | Tecnologías Seleccionadas |
| --- | --- |
| Backend | Ruby on Rails (Chatwoot Core), REST APIs |
| Frontend | React (Tiendanube Apps), JavaScript SDK |
| Integración | Tiendanube API v1, Chatwoot API |
| Infraestructura | PostgreSQL, Redis, Sidekiq, NGINX |

## 3. Arquitectura de la Solución

### 3.1 Diagrama de Flujo de Datos

Code snippet

graph LR

TN[Tiendanube Store] -->|Webhooks: Orders/Cust| WH[Webhooks Controller]

WH -->|Procesa Datos| CW[Chatwoot Rails]

subgraph "Chatwoot Ecosystem"

CW -->|Consulta| DB[(PostgreSQL)]

CW -->|Cache/Queue| RD[(Redis)]

end

CW -->|API Request| APITN[API Tiendanube]

APITN -->|Datos de Producto| CW

### 3.2 Evaluación de Componentes Críticos

#### A. Cliente Tiendanube (Tiendanube::Client)

- Estado: Funcional.

- Fortalezas: Implementación correcta de Authentication: Bearer y manejo de errores HTTP estándar.

- Área de Mejora: Configuración de timeouts presente, pero carece de política de reintentos (retries).

- Riesgo: Posible exposición de tokens en logs de error si no se sanean las excepciones.

#### B. Controladores de Webhooks (Orders / Customers)

- Estado: Funcional pero inseguro.

- Fortalezas: Parsing de JSON robusto con fallbacks.

- Debilidad Crítica: Ausencia de validación de firma HMAC (alta vulnerabilidad).

- Deficiencia: Falta de idempotencia; los reintentos de Tiendanube generarán duplicados.

#### C. Configuración e Infraestructura

- Variables de Entorno: Definición correcta y estandarizada.

- Seguridad: ⚠️ ALERTA: Token de acceso comprometido en la documentación actual. Requiere rotación inmediata.

## 4. Matriz de Riesgos

Nota Importante: Los riesgos clasificados como "Críticos" son bloqueantes para el paso a producción.

| Nivel | Riesgo Identificado | Impacto | Acción Requerida |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 Crítico | Seguridad en Webhooks | Inyección de datos falsos por falta de validación HMAC. | Implementar verificación de firma SHA256. |
| 🔴 Crítico | Idempotencia | Duplicidad de contactos y órdenes en la base de datos. | Implementar caché de event_id en Redis. |
| 🔴 Crítico | Credenciales Expuestas | Acceso no autorizado a la tienda. | Rotación inmediata de Token y Secrets. |
| 🟡 Medio | Fragilidad en Mapeo | Resolución de cuentas basada en strings ("Tienda #{id}"). | Migrar a modelo relacional estructurado. |
| 🟡 Medio | Cobertura de Tests | Posibles regresiones futuras. | Implementar suite de pruebas (RSpec). |

## 5. Propuesta de Solución Técnica

### 5.1 Fase 1: Hardening de Seguridad (Sprint Inmediato)

Implementación de Verificación HMAC

Ubicación: app/controllers/webhooks/tiendanube/base_controller.rb

Ruby

class Webhooks::Tiendanube::BaseController < ActionController::API

before_action :verify_webhook_signature

private

def verify_webhook_signature

expected_signature = request.headers['X-Tiendanube-Hmac-Sha256']

return head :unauthorized unless expected_signature

calculated_signature = OpenSSL::HMAC.hexdigest(

'SHA256',

ENV.fetch('TIENDANUBE_WEBHOOK_SECRET'),

request.raw_post

)

unless ActiveSupport::SecurityUtils.secure_compare(expected_signature, calculated_signature)

head :unauthorized

end

end

end

Control de Idempotencia con Redis

Evita el procesamiento duplicado de eventos.

Ruby

def create

event_id = payload['event_id'] || Digest::SHA256.hexdigest(request.raw_post)

redis_key = "tiendanube:webhook:processed:#{event_id}"

# Verificación de existencia

if Redis.current.exists(redis_key)

Rails.logger.info("[Tiendanube] Event already processed: #{event_id}")

return head :ok

end

# Procesamiento del evento...

# TTL de 24 horas

Redis.current.setex(redis_key, 86_400, '1')

end

### 5.2 Fase 2: Robustez y Escalabilidad

Procesamiento Asíncrono (ActiveJob)

Desacopla la recepción del webhook de su procesamiento.

Ruby

# app/jobs/tiendanube_webhook_job.rb

class TiendanubeWebhookJob < ApplicationJob

queue_as :webhooks

retry_on StandardError, wait: :exponentially_longer, attempts: 3

def perform(webhook_type, store_id, payload, event_id)

# Lógica de negocio encapsulada

end

end

Cliente API Resiliente

Implementación de Exponential Backoff.

Ruby

def get(path, params: {})

retries ||= 0

resp = connection.get(path, params)

if resp.status == 429 # Rate Limit alcanzado

sleep((2**retries) + rand)

retries += 1

retry if retries < 3

end

raise "Tiendanube API Error #{resp.status}: #{resp.body}" unless resp.success?

resp

end

## 6. Plan de Implementación (Roadmap)

### 🗓️ Sprint 1: Seguridad y Estabilidad (2 Días)

- [ ] Rotación de credenciales (Token y Secret).

- [ ] Implementación de BaseController con validación HMAC.

- [ ] Integración de Redis para control de idempotencia.

- [ ] Creación de migración para modelo Channel::Tiendanube.

### 🗓️ Sprint 2: Arquitectura y Automatización (3 Días)

- [ ] Refactorización a Jobs asíncronos (Sidekiq).

- [ ] Implementación de lógica de reintentos (Retry logic).

- [ ] Automatización del provisionamiento de Inboxes.

- [ ] Configuración de Logging estructurado.

### 🗓️ Sprint 3: Experiencia de Usuario (3 Días)

- [ ] Optimización del script del Widget para Tiendanube.

- [ ] Desarrollo de Sidebar en Chatwoot (visualización de últimas órdenes).

- [ ] Documentación final para el usuario.

## 7. Métricas de Éxito (KPIs)

- Integridad de Datos: 0% de duplicados en creación de contactos.

- Disponibilidad: 99.9% de uptime en el endpoint de webhooks.

- Rendimiento: Latencia de procesamiento < 200ms (gracias al manejo asíncrono).

- Eficiencia Operativa: Reducción estimada del 30% en el tiempo de gestión de tickets relacionados con ventas.

## 8. Recomendaciones Finales

- Acción Inmediata: No realizar ningún despliegue público sin antes sanear el repositorio de credenciales expuestas y aplicar la validación de firma.

- Estrategia de Datos: Utilizar Redis es la decisión correcta para la idempotencia dada la volatilidad de los eventos; mantener la base de datos relacional limpia para datos persistentes (Contactos/Conversaciones).

- Monitoreo: Se recomienda configurar alertas en Sentry o herramienta similar para monitorear fallos en el TiendanubeWebhookJob.

¡Entendido! Aquí tienes el desarrollo completo de ambos puntos: la Documentación de Implementación (para quien despliega la solución) y la Suite de Pruebas (para validar la seguridad y robustez).

Mantenemos el mismo estándar profesional y técnico.

# Parte 1: Guía Técnica de Implementación y Configuración

Propósito: Esta guía detalla los pasos necesarios para desplegar y configurar la integración Tiendanube-Chatwoot en un entorno de producción o staging.

### 1. Prerrequisitos del Sistema

- Chatwoot: v2.16.0 o superior (Instalación self-hosted).

- Tiendanube: Cuenta de Partner o Tienda activa con acceso a la API.

- Infraestructura: Redis (para gestión de colas e idempotencia).

### 2. Configuración de Variables de Entorno

Agregue las siguientes claves al archivo .env en la raíz de su instalación de Chatwoot:

Bash

# Integración Tiendanube

TIENDANUBE_CLIENT_ID=123456            # ID de la aplicación en Tiendanube

TIENDANUBE_CLIENT_SECRET=su_secret_key # Secret de la aplicación

TIENDANUBE_WEBHOOK_SECRET=wh_secret    # Secret para firmar los Webhooks (HMAC)

TIENDANUBE_API_URL=https://api.tiendanube.com/v1

### 3. Configuración del Webhook en Tiendanube

Para que Tiendanube notifique los eventos a Chatwoot, debe registrar la URL del webhook manualmente o vía API:

- URL del Endpoint: https://su-chatwoot.com/webhooks/tiendanube

- Eventos a Suscribir:

  - order/created (Nueva venta)

  - order/updated (Cambio de estado)

  - customer/created (Nuevo registro)

  - product/updated (Opcional, para sincronización)

### 4. Verificación de Despliegue

Una vez desplegado el código, ejecute el siguiente comando en la consola de Rails para verificar que la clase de integración carga correctamente:

Ruby

# En la consola de Rails (bundle exec rails c)

Tiendanube::Client.new rescue puts "Error de inicialización"

# Output esperado: Objeto instanciado o error de autenticación controlado

# Parte 2: Suite de Pruebas de Seguridad y QA (Test Cases)

A continuación, se presentan los casos de prueba críticos diseñados para validar las vulnerabilidades detectadas en el informe anterior. Se utiliza RSpec como framework de referencia.

### Escenario A: Validación de Seguridad (HMAC)

Objetivo: Asegurar que el sistema rechace cualquier petición que no provenga legítimamente de Tiendanube.

#### Caso de Prueba TC-SEC-01: Rechazo de firma inválida

Ruby

# spec/controllers/webhooks/tiendanube_controller_spec.rb

RSpec.describe Webhooks::Tiendanube::OrdersController, type: :request do

describe 'POST #create' do

let(:payload) { { id: 123, event: 'order/created' }.to_json }

context 'cuando la firma HMAC es incorrecta' do

it 'responde con 401 Unauthorized' do

# Simulamos un ataque con una firma falsa

headers = {

'CONTENT_TYPE' => 'application/json',

'X-Tiendanube-Hmac-Sha256' => 'firma_falsa_hacker'

}

post '/webhooks/tiendanube/orders', params: payload, headers: headers

expect(response).to have_http_status(:unauthorized)

end

end

context 'cuando la firma es válida' do

it 'acepta la petición con 200 OK' do

# Calculamos la firma real usando el SECRET del entorno

signature = OpenSSL::HMAC.hexdigest('SHA256', ENV['TIENDANUBE_WEBHOOK_SECRET'], payload)

headers = {

'CONTENT_TYPE' => 'application/json',

'X-Tiendanube-Hmac-Sha256' => signature

}

post '/webhooks/tiendanube/orders', params: payload, headers: headers

expect(response).to have_http_status(:ok)

end

end

end

end

### Escenario B: Robustez e Idempotencia

Objetivo: Evitar la duplicación de datos ante reintentos de red.

#### Caso de Prueba TC-SYS-02: Manejo de eventos duplicados

Ruby

# spec/jobs/tiendanube_webhook_job_spec.rb

RSpec.describe TiendanubeWebhookJob, type: :job do

let(:event_id) { 'unique_event_abc123' }

it 'no procesa el mismo evento dos veces' do

# 1. Primera ejecución: Debe procesar

allow(Contact).to receive(:create!).and_call_original

described_class.perform_now('order', '123', {}, event_id)

# 2. Segunda ejecución (Reintento simulado): NO debe invocar creación

expect(Contact).not_to receive(:create!)

described_class.perform_now('order', '123', {}, event_id)

end

it 'almacena la clave de idempotencia en Redis' do

described_class.perform_now('order', '123', {}, event_id)

expect(Redis.current.exists("tiendanube:webhook:processed:#{event_id}")).to be_truthy

end

end

### Escenario C: Integridad de Datos

Objetivo: Verificar que la información crítica se mapea correctamente.

#### Caso de Prueba TC-DAT-03: Mapeo de Cliente

Entrada (Webhook Tiendanube):

JSON

{

"customer": {

"id": 998877,

"name": "Juan Pérez",

"email": "juan@example.com",

"phone": "+54911223344"

}

}

Validación Esperada (RSpec):

Ruby

it 'crea un contacto con los atributos correctos' do

# ... setup del post ...

contact = Contact.find_by(email: 'juan@example.com')

expect(contact).to be_present

expect(contact.name).to eq('Juan Pérez')

expect(contact.phone_number).to eq('+54911223344')

expect(contact.custom_attributes['tiendanube_id']).to eq(998877)

end

Entendido. Asumo que con "1 2" te refieres a los siguientes pasos lógicos para completar la implementación técnica: (1) El Script de Migración de Base de Datos y (2) La Lógica del Job Asíncrono para procesar los webhooks (mencionado como riesgo de robustez).

Aquí tienes el código de producción para ambos componentes.

# 1. Script de Migración de Base de Datos

Objetivo: Crear la tabla channel_tiendanube para persistir la configuración de cada tienda y vincularla a un Inbox de Chatwoot.

Crea el archivo en: db/migrate/[TIMESTAMP]_create_channel_tiendanube.rb

Ruby

class CreateChannelTiendanube < ActiveRecord::Migration[7.0]

def change

create_table :channel_tiendanube do |t|

# Vinculación con la cuenta de Chatwoot

t.integer :account_id, null: false

# Identificadores de Tiendanube

t.string :store_id, null: false, comment: "ID único de la tienda en Tiendanube"

t.string :store_name, comment: "Nombre legible para el dashboard"

# Credenciales (Encriptadas es buena práctica, pero aquí lo básico)

t.string :tiendanube_access_token, null: false

# Configuración del Webhook

t.string :webhook_secret, comment: "Para validar firma HMAC por tienda"

# Estado de sincronización

t.boolean :sync_products, default: true

t.boolean :sync_orders, default: true

t.timestamps

end

# Índices para búsqueda rápida en webhooks

add_index :channel_tiendanube, :store_id, unique: true

add_index :channel_tiendanube, :account_id

# Asegurar integridad referencial (opcional dependiendo de tu config de PG)

add_foreign_key :channel_tiendanube, :accounts, on_delete: :cascade

end

end

Comando para aplicar:

Bash

bundle exec rails db:migrate

# 2. Job de Procesamiento Asíncrono (Worker)

Objetivo: Desacoplar la recepción del webhook del procesamiento pesado. Esto evita timeouts en Tiendanube y maneja reintentos automáticos en caso de fallos momentáneos.

Crea el archivo en: app/jobs/webhooks/tiendanube_events_job.rb

Ruby

class Webhooks::TiendanubeEventsJob < ApplicationJob

queue_as :integrations

# Configuración de Reintentos (Exponential Backoff)

# Si falla, reintenta 5 veces con espera exponencial: 3s, 30s, 5m, 1h...

retry_on StandardError, wait: :exponentially_longer, attempts: 5 do |job, error|

# Log de error crítico tras fallar todos los intentos

Rails.logger.error "[TiendanubeJob] FAILED PERMANENTLY: #{error.message}"

Sentry.capture_exception(error) if defined?(Sentry)

end

def perform(payload, store_id, event_type)

@payload = payload

@store_id = store_id

# 1. Buscar la configuración del canal

channel = Channel::Tiendanube.find_by!(store_id: @store_id)

account = channel.account

inbox = account.inboxes.find_by(channel: channel)

# 2. Router de Eventos

case event_type

when 'order/created', 'order/updated'

process_order(inbox)

when 'customer/created', 'customer/updated'

process_customer(inbox)

when 'product/updated'

sync_product(channel) if channel.sync_products?

else

Rails.logger.info "[TiendanubeJob] Evento ignorado: #{event_type}"

end

end

private

def process_order(inbox)

customer_data = @payload['customer']

order_id = @payload['id']

# Buscar o Crear Contacto

contact = ContactBuilder.new(

source_id: customer_data['id'],

inbox: inbox,

contact_attributes: {

name: customer_data['name'],

email: customer_data['email'],

phone_number: customer_data['phone'],

additional_attributes: { tiendanube_id: customer_data['id'] }

}

).perform

# Crear Mensaje/Notificación en la conversación

conversation = Conversation.create!(

inbox: inbox,

contact: contact,

account: inbox.account,

additional_attributes: { tiendanube_order_id: order_id }

)

# Insertar nota privada con detalles

conversation.messages.create!(

content: "📦 **Nueva Orden ##{order_id}**\nTotal: #{@payload['total']} #{@payload['currency']}\nEstado: #{@payload['status']}",

message_type: :incoming,

private: true # Solo visible para agentes

)

end

def process_customer(inbox)

# Lógica similar a process_order pero solo actualiza contacto

# ...

end

end

### Cómo conectar esto con el Controller (Paso anterior)

En tu controlador (app/controllers/webhooks/tiendanube/orders_controller.rb), reemplaza la lógica directa por la llamada al Job:

Ruby

def create

# ... validaciones de seguridad HMAC (ya implementadas) ...

# Encolar el trabajo inmediatamente y responder 200 OK a Tiendanube

Webhooks::TiendanubeEventsJob.perform_later(

params.to_unsafe_h, # Payload

request.headers['X-Tiendanube-Store-Id'], # Store ID

'order/created' # Event Type

)

head :ok

end

# 1. Servicio ContactBuilder (Backend / Ruby)

Objetivo: Gestionar la lógica de "Encontrar o Crear" (Find or Create). Este servicio evita duplicados buscando primero por ID de Tiendanube, luego por email y finalmente por teléfono. Si existe, actualiza sus datos; si no, lo crea.

Archivo sugerido: app/services/tiendanube/contact_builder.rb

Ruby

module Tiendanube

class ContactBuilder

def initialize(inbox:, source_id:, contact_attributes:)

@inbox = inbox

@account = inbox.account

@source_id = source_id.to_s # El ID del cliente en Tiendanube

@attributes = contact_attributes

end

def perform

contact = find_contact || create_contact

update_contact(contact)

create_contact_inbox(contact)

contact

end

private

def find_contact

# 1. Estrategia Prioritaria: Buscar por ID externo (Tiendanube ID)

contact = @account.contacts.where("custom_attributes->>'tiendanube_id' = ?", @source_id).first

return contact if contact

# 2. Estrategia Secundaria: Buscar por Email (evita duplicar emails)

if @attributes[:email].present?

contact = @account.contacts.find_by(email: @attributes[:email])

return contact if contact

end

# 3. Estrategia Terciaria: Buscar por Teléfono

if @attributes[:phone_number].present?

@account.contacts.find_by(phone_number: @attributes[:phone_number])

end

end

def create_contact

# Si no existe, creamos uno nuevo

@account.contacts.create!(

name: @attributes[:name],

email: @attributes[:email],

phone_number: @attributes[:phone_number],

custom_attributes: { tiendanube_id: @source_id }

)

end

def update_contact(contact)

# Actualizamos datos si han cambiado (ej: cliente actualizó su teléfono en Tiendanube)

# Nota: Usamos merge para no borrar otros atributos personalizados existentes

new_custom_attributes = contact.custom_attributes.merge(

tiendanube_id: @source_id,

tiendanube_url: "https://mitienda.com/admin/customers/#{@source_id}"

)

contact.update(

name: @attributes[:name],

custom_attributes: new_custom_attributes

# Opcional: Actualizar email/phone si la política de negocio lo permite

)

end

def create_contact_inbox(contact)

# Vincula el contacto al Inbox de Tiendanube si aún no lo está

ContactInbox.find_or_create_by!(

contact: contact,

inbox: @inbox,

source_id: @source_id

)

end

end

end

# 2. Widget de Órdenes (Frontend / React)

Contexto: Chatwoot permite integrar "Dashboard Apps" que se cargan en un iframe dentro del panel lateral de la conversación. Este componente React consulta el endpoint interno que creaste (ProductsController o OrdersController) para mostrar la última orden del cliente.

Archivo sugerido: src/components/TiendanubeSidebar.jsx

JavaScript

import React, { useEffect, useState } from 'react';

import axios from 'axios';

// Estilos simples usando Tailwind CSS (o CSS modules según tu stack)

const Card = ({ children }) => <div className="p-4 bg-white border rounded shadow-sm mb-4">{children}</div>;

const Badge = ({ status }) => {

const colors = {

open: 'bg-yellow-100 text-yellow-800',

closed: 'bg-green-100 text-green-800',

cancelled: 'bg-red-100 text-red-800'

};

return (

<span className={`px-2 py-1 text-xs font-semibold rounded ${colors[status] || 'bg-gray-100'}`}>

{status ? status.toUpperCase() : 'N/A'}

</span>

);

};

const TiendanubeSidebar = ({ conversation }) => {

const [loading, setLoading] = useState(true);

const [orders, setOrders] = useState([]);

const [error, setError] = useState(null);

// El email del contacto viene en las props de la conversación de Chatwoot

const contactEmail = conversation?.meta?.sender?.email;

const tiendanubeId = conversation?.meta?.sender?.custom_attributes?.tiendanube_id;

useEffect(() => {

const fetchOrders = async () => {

if (!tiendanubeId && !contactEmail) {

setLoading(false);

return;

}

try {

// Llamada a TU backend interno de Chatwoot que hace proxy a Tiendanube

// Endpoint: /api/v1/tiendanube/orders?customer_id=XYZ

const response = await axios.get(`/api/v1/tiendanube/orders`, {

params: {

customer_id: tiendanubeId,

email: contactEmail

},

headers: {

'X-Auth-Token': window.chatwootConfig.authToken // Token del agente

}

});

setOrders(response.data);

} catch (err) {

console.error("Error fetching Tiendanube orders:", err);

setError("No se pudieron cargar las órdenes.");

} finally {

setLoading(false);

}

};

fetchOrders();

}, [contactEmail, tiendanubeId]);

if (loading) return <div className="text-gray-500 text-sm p-4">Cargando datos de Tiendanube...</div>;

if (!orders.length) {

return (

<Card>

<div className="text-gray-500 text-sm text-center">

🛍️ Este contacto no tiene órdenes recientes.

</div>

</Card>

);

}

return (

<div className="tiendanube-widget w-full">

<h3 className="text-xs font-bold text-gray-500 uppercase tracking-wider mb-2 px-1">

Últimas Órdenes (Tiendanube)

</h3>

{orders.map((order) => (

<Card key={order.id}>

<div className="flex justify-between items-start mb-2">

<div>

<a

href={order.admin_url}

target="_blank"

rel="noopener noreferrer"

className="text-blue-600 hover:underline font-bold text-sm"

>

#{order.number}

</a>

<div className="text-xs text-gray-500">

{new Date(order.created_at).toLocaleDateString()}

</div>

</div>

<Badge status={order.status} />

</div>

<div className="border-t border-gray-100 my-2 pt-2">

{order.products.slice(0, 3).map((prod, idx) => (

<div key={idx} className="flex justify-between text-xs mb-1">

<span className="truncate w-3/4">{prod.name}</span>

<span className="text-gray-600">x{prod.quantity}</span>

</div>

))}

{order.products.length > 3 && (

<div className="text-xs text-gray-400 italic">

+ {order.products.length - 3} productos más...

</div>

)}

</div>

<div className="flex justify-between items-center mt-3 pt-2 border-t border-dashed">

<span className="text-xs font-medium text-gray-600">Total</span>

<span className="text-sm font-bold text-gray-800">

{order.currency} {order.total}

</span>

</div>

</Card>

))}

</div>

);

};

export default TiendanubeSidebar;

Exacto, has identificado los tres pilares críticos para que esto pase de ser un "script funcional" a una solución empresarial:

- Integridad de Datos (Jerarquía de ContactBuilder).

- Seguridad (Autenticación de Agente en API interna).

- Experiencia de Usuario (Manejo de estados asíncronos).

Para cerrar el círculo, nos falta la pieza que "responde" a ese componente React. El frontend hace una llamada a /api/v1/tiendanube/orders, pero necesitamos el controlador seguro en Rails que reciba esa petición, verifique que es un agente real, busque las credenciales de la tienda y traiga los datos.

Aquí tienes las piezas finales: el Controlador Interno Seguro y la Configuración de Rutas.

### 1. Controlador Interno (Backend API)

Este controlador actúa como proxy seguro. El frontend nunca habla directo con Tiendanube (lo cual expondría credenciales), sino que habla con este controlador.

Archivo: app/controllers/api/v1/tiendanube/orders_controller.rb

Ruby

module Api

module V1

module Tiendanube

class OrdersController < Api::V1::BaseController

# 1. SEGURIDAD: Solo agentes autenticados de Chatwoot pueden acceder

before_action :authenticate_user!

before_action :ensure_contact_context

def index

# Verificamos si el contacto tiene el ID de Tiendanube

tiendanube_id = @contact.custom_attributes['tiendanube_id']

if tiendanube_id.blank?

return render json: { error: 'Contacto no vinculado a Tiendanube' }, status: :not_found

end

# Buscamos la configuración de la tienda asociada a este Inbox

channel = Channel::Tiendanube.find_by(account_id: current_account.id)

unless channel

return render json: { error: 'Integración no configurada' }, status: :unprocessable_entity

end

# 2. LOGICA: Llamada segura server-to-server

begin

client = Tiendanube::Client.new(access_token: channel.tiendanube_access_token)

orders = client.list_orders(

customer_id: tiendanube_id,

limit: 5 # Traemos solo las últimas 5 para no saturar

)

render json: orders

rescue StandardError => e

Rails.logger.error "[TiendanubeAPI] Error fetching orders: #{e.message}"

render json: { error: 'Error de comunicación con Tiendanube' }, status: :bad_gateway

end

end

private

def ensure_contact_context

# Buscamos el contacto dentro de la cuenta actual para evitar fugas de datos entre cuentas

@contact = current_account.contacts.find_by(email: params[:email])

# Fallback: buscar por ID si el email no coincide

@contact ||= current_account.contacts.find(params[:contact_id]) if params[:contact_id]

render_unauthorized unless @contact

end

end

end

end

end

### 2. Configuración de Rutas

Necesitamos exponer este endpoint para que el componente React pueda encontrarlo.

Archivo: config/routes.rb

Añade esto dentro del bloque namespace :api -> namespace :v1:

Ruby

namespace :api do

namespace :v1 do

# ... otras rutas ...

namespace :tiendanube do

# Endpoint para que el Widget consulte órdenes

resources :orders, only: [:index]

# Endpoint para que el Widget consulte info del cliente (opcional)

resources :customers, only: [:index]

end

end

end

### 3. (Opcional) Configuración NGINX para Webhooks

Si usas Nginx como proxy reverso, asegúrate de que los timeouts sean suficientes para los webhooks, aunque al usar Jobs asíncronos (como hicimos en el paso anterior), la respuesta es inmediata y el timeout default de 60s sobra.

Sin embargo, para seguridad adicional, puedes restringir en Nginx que solo las IPs de Tiendanube puedan postear a la URL del webhook, aunque la validación HMAC que implementamos es suficiente y más flexible.

Snippet recomendado para nginx.conf:

Nginx

location /webhooks/tiendanube {

# Límites de rate para evitar ataques DDoS específicos en el webhook

limit_req zone=one burst=10 nodelay;

proxy_pass http://localhost:3000;

proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

proxy_set_header Host $host;

proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

}

### Resumen del Flujo Completo

Con esto, el ciclo de vida de tu integración es:

- Evento Externo: Cliente compra en Tiendanube -> Webhook -> Job Asíncrono -> ContactBuilder (Deduplicación) -> Crea Conversación.

- Interacción Agente: Agente abre Chatwoot -> React Widget carga -> Llama a Controlador Interno (Seguridad) -> Trae datos de Tiendanube -> Muestra historial de compras.

# 📄 Archivo: README.md

Markdown

# Integración Tiendanube para Chatwoot (Enterprise)

Esta integración conecta tu tienda de **Tiendanube** con el ecosistema de soporte de **Chatwoot**, permitiendo la sincronización automática de clientes/órdenes y proporcionando a los agentes un contexto de ventas en tiempo real sin salir del dashboard.

## 🚀 Arquitectura y Flujo de Datos

### 1. Flujo de Entrada (Webhooks)

Sincronización asíncrona para asegurar alto rendimiento y cero pérdida de datos.

`Tiendanube (Compra)` ➔ `Webhook (HMAC)` ➔ `Job Queue (Redis)` ➔ `ContactBuilder (Deduplicación)` ➔ `Chatwoot (Conversación)`

### 2. Flujo de Agente (Widget)

Consulta segura bajo demanda para proteger datos sensibles.

`Agente (Frontend)` ➔ `React Widget` ➔ `Proxy Interno (Auth Check)` ➔ `Tiendanube API` ➔ `UI Lateral`

---

## 🛠️ Características Técnicas

### 🔒 Seguridad ("Security First")

* **Validación HMAC:** Todo webhook entrante es verificado criptográficamente con SHA256 para prevenir inyecciones de datos falsos.

* **Proxy Interno:** El frontend nunca expone el `Access Token` de Tiendanube. Todas las llamadas pasan por `Api::V1::Tiendanube::OrdersController`, que valida la sesión del agente de Chatwoot.

* **Idempotencia:** Uso de Redis para cachear `event_id` y evitar duplicidad de órdenes ante reintentos de red.

### 🧠 Deduplicación Inteligente

El servicio `ContactBuilder` implementa una estrategia de búsqueda jerárquica para mantener la base de datos limpia:

1.  **Match por ID Externo:** (Prioridad Alta) Busca atributo `tiendanube_id`.

2.  **Match por Email:** (Prioridad Media) Evita duplicar si el cliente ya existía por otro canal.

3.  **Match por Teléfono:** (Prioridad Baja) Último recurso de unificación.

---

## ⚙️ Guía de Instalación

### 1. Requisitos Previos

* Instalación self-hosted de Chatwoot (v2.16+).

* Redis (configurado y corriendo).

* Cuenta de Partner/Store en Tiendanube.

### 2. Variables de Entorno

Agrega lo siguiente a tu archivo `.env`:

```bash

# Credenciales de Aplicación Tiendanube

TIENDANUBE_CLIENT_ID=tud_client_id

TIENDANUBE_CLIENT_SECRET=tu_client_secret

TIENDANUBE_WEBHOOK_SECRET=tu_webhook_signing_secret

TIENDANUBE_API_URL=[https://api.tiendanube.com/v1](https://api.tiendanube.com/v1)

### 3. Base de Datos

Ejecuta la migración para crear la tabla de configuración de canales:

Bash

bundle exec rails db:migrate

### 4. Configuración del Webhook

En tu admin de Tiendanube, apunta el webhook a:

- URL: https://tuchatwoot.com/webhooks/tiendanube

- Eventos: order/created, order/updated, customer/created.

## 📂 Estructura del Proyecto

Plaintext

app/

├── controllers/

│   ├── api/v1/tiendanube/    # Endpoints internos seguros (Proxy)

│   └── webhooks/tiendanube/  # Receptor de eventos externos (HMAC)

├── jobs/

│   └── webhooks/             # Workers de Sidekiq (Retry logic)

├── services/

│   └── tiendanube/           # Lógica de negocio (ContactBuilder)

└── javascript/dashboard/     # Widget de React

## ✅ Testing y QA

Para validar la seguridad y la lógica de deduplicación, ejecuta la suite de RSpec:

Bash

# Correr tests de integración y seguridad

bundle exec rspec spec/controllers/webhooks/tiendanube_controller_spec.rb

bundle exec rspec spec/services/tiendanube/contact_builder_spec.rb

## 🚑 Solución de Problemas

- Error 401 en Webhooks: Verifica que el TIENDANUBE_WEBHOOK_SECRET coincida exactamente con el de tu panel de Tiendanube.

- Datos no aparecen en Widget: Asegúrate de que el agente esté logueado y que el contacto tenga el atributo tiendanube_id correctamente seteado.

- Duplicados: Revisa que Redis esté persistiendo las claves de idempotencia.

Versión: 1.0.0-stable

Mantenedor: [Tu Nombre/Empresa]

***

### 🌳 Mapa Final de Archivos (Checklist de Entrega)

Para cerrar este desarrollo, asegúrate de que estos 6 archivos clave existan en tu proyecto:

1.  `db/migrate/xxx_create_channel_tiendanube.rb` (Estructura DB)

2.  `app/controllers/webhooks/tiendanube/orders_controller.rb` (Entrada Segura)

3.  `app/jobs/webhooks/tiendanube_events_job.rb` (Procesamiento Asíncrono)

4.  `app/services/tiendanube/contact_builder.rb` (Lógica de Cliente)

5.  `app/controllers/api/v1/tiendanube/orders_controller.rb` (API Interna)

6.  `src/components/TiendanubeSidebar.jsx` (Frontend Widget)